Принято

Постановлением Исполнительного комитета Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан

№\_\_**\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**2018 г.

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

**ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ЕЛАБУЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

**НА 2019-2029ГГ.**

**1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан на 2019-2029 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 6 ноября 2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 года №1050 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений и городских округов»,Градостроительный кодекс РФ п.28 ст.1, п.6 ст.7, п.5.ст.26,Решение Совета Елабужского муниципального района РТ от 13.09.2016г. №90 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития ЕМР РТ до 2021 года и на перспективу до 2030 года»;Устав муниципального образования Яковлевское сельское поселение Елабужского муниципального района Республики Татарстан (принят решением Совета Яковлевского сельского поселения ЕМР РТ 7.12.2012 №81)Генеральный план Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района Республики Татарстан (решение Совета Яковлевского сельского поселения ЕМР РТ №48 от 20.10.2016г.) |
| Наименование заказчика и разработчика Программы, их местонахождение | Исполнительный комитет Яковлевского сельского поселения, Республика Татарстан, Елабужский район, с. Яковлево, ул.Ленина, д.34 А индекс 423623 |
| Цели и задачи Программы | Создание материальной базы развития социальной инфраструктуры для обеспечения повышения качества жизни населения поселения.Для достижения Поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:- обеспечение безопасности, качества и эффективного использования населением объектов социальной инфраструктуры сельского поселения;- обеспечение эффективного функционирования действующей социальной инфраструктуры;- обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения поселения;- сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в объектах социальной инфраструктуры населения;- достижение расчётного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры. |
| Целевые показатели(индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | -обеспеченность дошкольными учреждениями;- обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями;-обеспеченность клубными учреждениями;-обеспеченность плоскостными сооружениями;-обеспеченность амбулаторными поликлиниками и фельдшерско-акушерскими пунктами. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальнойинфраструктуры | - разработка проектов планировки территории и межевание земельных участков под строительство объектов социальной инфраструктуры;-разработка проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов социальной сферы;-строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры;-строительство социального жилья, индивидуальное жилищное строительство. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2019-2029 гг.1 этап – 2019-2023 гг. 2 этап - 2024-2029 гг. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Программа предполагает финансирование за счёт бюджетов на общую сумму 172440 тыс. рублей, в том числе:федеральный бюджет - 0 рублей республиканский бюджет - 163 000, 0 тыс рублейбюджет района 9 340, 0 тыс. рублейбюджет поселения - 100, 0 тыс. рублейвнебюджетные средства - 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, комфортности и уровня жизни населения Яковлевского сельского поселения;-эффективное использование населением объектов социальной инфраструктуры;-обеспеченность граждан жильём;-нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей сельского поселения. |

**2.ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ \_ЯКОВЛЕВСКОГО**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**2.1. Описание социально-экономического состояния поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории поселения**

Яковлевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Республики Татарстан от 31 января 2005 года № 22-ЗРТ «Об установлении границ территорий и статусе муниципального образования «Елабужский муниципальный район» и муниципальных образований в его составе».

В состав Яковлевского сельского поселения в соответствии с этим законом входит село Яковлево (административный центр), с.Бессониха, с.Новая Анзирка, д.Черенга, д.Чирши, п.Мамыловка.

Поселение расположено на северо-востоке Республики Татарстан, в юго-западной части Елабужского муниципального района. Яковлевское сельское поселение граничит на севере с Большееловским сельским поселением, на востоке с Мурзихинским сельским поселением, на юге и юго-востоке с Костенеевским сельским поселением Елабужского муниципального района, на западе с Малмыжским и Отарским сельскими поселениями Мамадышского муниципального района.

Общая площадь Яковлевского сельского поселения составляет 9128,9 га, в т.ч. площадь с.Яковлево – 114,6 га, село Бессониха – 19,3 га, с.НоваяАнзирка – 103,1 га, д.Черенга - 135,2 га, д.Чирши - 34,1 га, п.Мамыловка – 17,5 га (согласно картографическому материалу).

В поселении имеются следующие социальные объекты:

- МБДОУ «Яковлевский детский сад» с фактическим пребыванием детей- 15 чел.;

- МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ с нормативной вместимостью 192 места и фактическим количеством учеников- 45 чел.;

- в сфере здравоохранения на территории поселения работают два фельдшерско-акушерских пункта в с.Яковлево и в с.Новая Анзирка;

- в сфере культуры, молодежной политики и спорта на территории Яковлевского сельского поселения работают: Яковлевский СДК , Яковлевская сельская библиотека;

- работают 3 магазина: в с.Яковлево- ИП Сафина, Елабужское РАЙПО, в с.НоваяАнзирка- Елабужское РАЙПО;

- в с.Яковлево работают отделение «Почта России»и ветеринарный пункт.

 Численность населения Яковлевского сельского поселения на 01.01.2018 г. - 539 человек.

Расстояние от административного центра Яковлевского сельского поселения до районного центра составляет 40 км, до республиканского центра(г.Казань) -200 км.

**2.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения, городского округа, сложившийся уровень обеспеченности населения поселения, городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

**Образование**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование объекта социально-культурной сферы  | Адрес объекта социально-культурной сферы | % изношенности (необходимость капитального ремонта) | Год | Количество мест (койко/мест и т.д.) | Количество посещений (чел.) | Площадь здания |
| постройки | последнего капитального ремонта |
| Образовательные учреждения |
| МБОУ «Яковлевская основная общеобразовательная школа» ЕМР РТ | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 70%, необходим капитальный ремонт | 1985 | - | 192 | 45  | 1186,6 |
| МБДОУ «Яковлевский детский сад» ЕМР РТ( в здании школы) | с.Яковлево, ул Мира д.1 | Не требует ремонта | 1985 | 2012 | 17 | 10 | 122,3 |
| Согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» уровень обеспеченности детей (1-6 лет) дошкольными учреждениями в сельских поселениях должен составлять 70-85%. В настоящее время количество детей, посещающих детские дошкольные учреждения, составляет 10 человек, при этом нормативная вместимость – 17 мест. Яковлевский детский сад находится в здании Яковлевской основной школы. Таким образом, обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в Яковлевском сельском поселении, расширение существующего детского дошкольного образовательного учреждения не требуется.Уровень охвата школьников 1-9 классов должен составлять 100%. В настоящее время в МБОУ «Яковлевская основная школа ЕМР РТ» обучается 45 учеников, нормативная вместимость общеобразовательных школ составляет–192 чел. Таким образом, образовательных учреждений на территории поселения достаточно. Год постройки школы-1985. Капитального ремонта не было. Здание школы требует капитального ремонта. В перспективе с увеличением численности населения в д.Черенга планируется строительство общеобразовательной школы на 132 места и детского сада на 30 мест.**Здравоохранение****Объекты медицинского обслуживания населения Яковлевского сельского поселения** |
| Амбулаторные поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты |
| Наименование объекта социально-культурной сферы  | Адрес объекта социально-культурной сферы | % изношенности (необходимость капитального ремонта) | Год | Количество мест (койко/мест и т.д.) | Количество посещений (чел.) | Площадь здания |
| постройки | последнего капитального ремонта |
| Яковлевский фельдшерско-акушерский пункт | С.Яковлево , ул.Ленина, д.34А | \_ | 2014 | - | 2 | 15 | 37 кв.м. |
| Новоанзирский фельдшерско-акушерский пункт | С.НоваяАнзирка, ул.Колхозная, д.16А | 6% | 2015 | - | 2 | 23 | 57 кв.м. |
| В соответствии с нормами градостроительного проектирования фактическая обеспеченность учреждениями здравоохранения должна составлять не менее 2,2 посещения в смену на 1000 жителей амбулаторно-поликлинической сети. В поселении обеспеченность населения 15-18 посещений в смену. Согласно генеральному плану в д.Чирши планировалась реконструкция ФАПа. В 2015 году взамен ветхого здания ФАПа в д.Чирши был построен новый ФАП в с.Новая Анзирка, который обслуживает население четырех населенных пунктов - д.Чирши, с.Новая Анзирка, с.Бессониха, пос.Мамыловка. В перспективе с увеличением численности населения в д.Черенга планируется строительство ФАПа в д.Черенга на 25 посещений в смену. |
| **Спорткомплексы, плоскостные сооружения** |
| Наименование объекта социально-культурной сферы  | Адрес объекта социально-культурной сферы | % изношенности (необходимость капитального ремонта) | Год | Количество мест (койко/мест и т.д.) | Количество посещений (чел.) | Площадь здания |
| постройки | последнего капитального ремонта |
| Спортивный зал на базе Яковлевской ООШ | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 70%, необходим капитальный ремонт | 1985 | - | - | 50 | 148,5 |
| Футбольное поле | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 50%, необходима реконструкция | 1985 |  |  | 50 | 2450 |
| Хоккейный корт | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 50%, необходима реконструкция | 2002 |  |  | 50 | 80 |
| Волейбольная площадка | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 50%, необходима реконструкция | 1985 |  |  | 50 | 162 |
| В соответствии с нормами градостроительного проектирования СНиП 2.07.01-89 комплексы физкультурно-оздоровительных площадок в поселении должны быть предусмотрены. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ, учреждений отдыха и культуры.В Яковлевской СОШ имеется спортивный зал 148,5 кв.м. Он требует капитального ремонта. На перспективное положение, актуальным является реконструкция и поддержание в работоспособном состоянии существующих объектов социальной инфраструктуры. В перспективе с увеличением численности населения в д.Черенга планируется размещение спортивного зала площадью 162 кв.м. при новой общеобразовательной школе и строительство плоскостных сооружений площадью 300 кв.м.**Культура****Перечень клубных учреждений в Яковлевском сельском поселении** |
| Клубы |
| Наименование объекта социально-культурной сферы  | Адрес объекта социально-культурной сферы | % изношенности (необходимость капитального ремонта | Год |  | Количество мест (койко/мест и т.д.) | Количество посещений (чел.) | Площадь здания |
| постройки | последнего капитального ремонта |
| Яковлевский МФЦ | С.Яковлево , ул.Ленина, д.34А | Не требует капит.ремонта | 2014 | - | 100 | 25 | 247,9 кв.м |
| Библиотеки |
| Яковлевская сельская библиотека ( в здании школы) | с.Яковлево, ул Мира д.1 | 30% | 1985 | 2015 | 1 | 15 | 16,1 кв.м |

Яковлевский СДК находится в одном отдельно стоящем здании МФЦ. Здание построили по республиканской программе в 2014 году. В данном учреждении культуры имеется острая потребность в установке системы видеонаблюдения и охранной сигнализации. В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13 июля 2007 года No923-р «Об изменении социальных нормативов и норм, одобренных распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р» для сельских поселений независимо от количества жителей рекомендуемая обеспеченность учреждениями культуры должна составлять не менее 1. Согласно генеральному плану предусматривается строительство сельского клуба в с.Новая Анзирка на 70 мест.

 Яковлевская сельская библиотека располагается в здании Яковлевской основной

 школы, косметический ремонт проводился в 2015 году. Требуется замена

 оконного блока.

В перспективе с увеличением численности населения в д.Черенга планируется

 строительство дома культуры с размещением в нем зрительного зала на 150 мест

 и библиотеки мощностью 7,7 тыс.экземпляров.

**2.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

По мере развития рыночной экономики значение социальной сферы постоянно растет. Социальная инфраструктура-совокупность объектов, деятельность которых направлена на удовлетворение личных потребностей, обеспечение жизнедеятельности и интеллектуального развития населения, это совокупность отраслей национального хозяйства, создающая социальные блага в виде услуг образования, здравоохранения, культуры, туризма и потребительского рынка. Отрасли социальной сферы приобретают все большее значение в развитии общественного производства. Они оказывают непосредственное влияние на уровень благосостояния, качество жизни населения.

**Спрос увеличится**

Ожидается увеличение спроса на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры поскольку:

1) численность населения и половозрастного состава Яковлевского сельского поселения увеличивается в соответствии с динамикой за последние года и прогнозными данными генплана;

2) планируется жилищное строительство (в соответствии с выданными разрешениями на строительство)

3) выбытие из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры не прогнозируется

**2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.**

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района разработана на основании и с учётом следующих правовых актов:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерацииот 29 декабря 2004 года №190-ФЗ.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».
3. Закон Республики Татарстан от 25 декабря 2010 года №98-ЗРТ «О градостроительной деятельности в Республике Татарстан».
4. Решение Совета Елабужского муниципального района РТ от 13 сентября 2016г года №90 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Елабужского муниципального района РТ до 2021 года и на перспективу до 2030 года».
5. Генеральный планЯковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района, утвержденный Советом Яковлевского сельского поселения Елабужского муниципального района РТ 20 октября 2016 года решение №48 .

Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры Яковлевскогосельского поселения на 2019-2029 годы, требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории сельского поселения, а также для определения объема и порядка финансирования данных работ за счет дополнительных поступлений.

**3.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта****социальной инфраструктуры** | **Адрес** ***(наименование населенного пункта)*** | **Мероприятие** ***(строительство, проектирование, реконструкция)*** | **Сроки реализации*****(года)*** |
| **1** | Капитальный ремонт МБОУ «Яковлевская основная школа» ЕМР РТ | с.Яковлево, ул.Мира ,д.1 | реконструкция | 2020-2021 |
| **2** | Строительство общеобразовательной школы на 132 места в д.Черенга | д.Черенга | строительство | 2024-2029 |
| **3** | Строительство детского сада на 30 мест в д.Черенга | д.Черенга | строительство | 2024-2029 |
| **4** | Строительство дома культуры на 150 мест и библиотеки в д.Черенга | д.Черенга | строительство | 2024-2029 |
| **5** | Строительство сельского дома культуры в с.Новая Анзирка | с.Новая Анзирка | строительство | 2020-2021 |
| **6** | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Яковлево | с.Яковлево, ул.Мира ,д.1 | строительство | 2020 |
| **7** | Строительство ФАПа в д.Черенга на 25 посещений в смену | д.Черенга | строительство | 2024-2029 |
| **8** | Устройство детской площадки в с.Новая Анзирка | с.Новая Анзирка | строительство | 2019 |
| **9** | Ремонт Яковлевской сельской библиотеки (замена оконного блока) | с.Яковлево, ул.Мира ,д.1 | ремонт | 2020-2021 |
| **10** | Косметический ремонт Яковлевского СДК | с.Яковлево, ул.Ленина, д.34А | ремонт | 2024-2029 |
| **11** | Косметический ремонт Яковлевского фельдшерско-акушерского пункта | с.Яковлево, ул.Ленина, д.34А | ремонт | 2024-2029 |

**4.ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование****мероприятия** | **Общий объем инвестиций, тыс. руб.** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования по годам, тыс. руб.** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-****2029** |
| **1** | **2** | **3** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1 | Капитальный ремонт МБОУ «Яковлевская основная школа» ЕМР РТ-замена оконных блоков;-ремонт кровли;-ремонт спортзала | 4 500 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  | 4 500 |  |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство общеобразовательной школы на 132 места в д.Черенга | 102 000 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  | 102 000,0 |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство детского сада на 30 мест в д.Черенга | 27 000 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  | 27 000,0 |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство сельского дома культуры в с.Новая Анзирка | 8 500 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  | 8 000 |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  | 500, 0 |  |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство дома культуры на 150 мест и библиотеки в д.Черенга | 23 000 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  | 20 000,0 |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство универсальной спортивной площадки в с. Яковлево | 3 000 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  | 3 000 |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Устройство детской площадки в с.НоваяАнзирка | 100 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет СП | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 8 | Ремонт Яковлевской сельской библиотеки (замена оконного блока) | 40 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  |  | 40,0 |  |  |  |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ФАПа в д.Черенга на 25 посещений в смену | 4 000 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  | 3 000,0 |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  | 1 000,0 |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Косметический ремонт Яковлевского СДК | 200 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  | 200,0 |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Косметический ремонт Яковлевского фельдшерско-акушерского пункта | 100 | Бюджет РФ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет РТ |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет ЕМР |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Бюджет СП |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 172440 |  | 100 | 16000 | 40 |  |  | 156300 |

1. **ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ**

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии социальной инфраструктуры Яковлевского сельского поселения. При развитой социальной инфраструктуре муниципальное образование является привлекательным для ведения бизнеса. В этом случае реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального.

*Коммерческий эффект*

-развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

*Бюджетный эффект*

-развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

*Социальный эффект*

-создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование целевых индикаторов Программы** | **Единица измерения индикаторов** | **Норматив** | **Нормативное значение\*\*** | **Фактическое значение**  | **Уровень обеспеченности, %**(отношение фактическскогокнормативному) | **Промежуточные значения индикаторов** |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024-****2029** |
| **1** | Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями | кв. м. на 1 воспитанника | 14,36 | 14,36 | 12,23 | 85% | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 |
| **2** | Обеспеченность средними общеобразовательными учреждениями | кв. м. на 1 учащегося | 14,83 | 14,83 | 26,36 | 177,7% | 170 | 165 | 165 | 165 | 160 | 200 |
| **3** | Обеспеченность клубными учреждениями(по приложению №2) | кол-во зрительских мест на 100 чел. | 15-20\* | 20 | 18,55 | 92,75 | 93 | 139 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| **4** | Обеспеченность плоскостными сооружениями | кв.метров на 10 тыс. жителей | 19494  | 1051 | 2841 | 270 % | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **5** | Обеспеченность поликлиниками, фельдшерско-акушерскими пунктами | Посещений в смену на 10 тыс. человек | 181,5 | 121,1 | 142,8 | 118,9% | 120 | 123 | 125 | 128 | 130 | 133 |

**\* При численности населения до 500 человек – 15 зрительских человек на 100 мест;**

**При численности населения от 500 до 1000 человек – 15-20 зрительских мест на 100 человек;**

**При численности населения от 1000 до 2000 человек – 15 зрительских мест на 100 человек.**

**\*\*Необходимо рассчитать в соответствии с количеством воспитанников/учащихся/населения**

**\*\*\*Указать мощность ФАПов (согласно приложению 3)**

1. **ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

В целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий планируются следующие меры по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения:

- поддерживать в актуальном состоянии Уставы учреждений;

- актуализировать перечень услуг, оказываемых учреждениями на платной и бесплатной основе;

- отслеживать согласованность мероприятий, проводимых и планируемых на территории Яковлевского\_сельского поселения в соответствии с данной программой и генеральным планом и программами развития Елабужского муниципального района.

В целом, правовое и информационное обеспечение будет развиваться с учетом изменений федерального и регионального законодательства в области социального развития, а также в соответствии с вновь утвержденными программами развития Елабужского муниципального района.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Яковлевского сельского поселения на 2019-2029гг.представлена в виде совокупности конкретных мероприятий и ожидаемых результатов, сгруппированных по обозначенным выше системным признакам и направленных на достижение основных социально-экономических целей

поселения на основе эффективного использования имеющихся

ресурсов и потенциала территории.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные вформе программных мероприятий, позволяет обеспечитьсоциально-экономическое развитие, как отдельных сел, так и муниципального образования в целом.

Разработка и принятиесреднесрочной программы развития социальной

инфраструктуры сельского поселения позволяет закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые установки Программы и создаваемыедля еѐ реализации механизмы, закрепляющие «правила игры» на территории

Поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной

деятельности на его территории.